Smlouva o dílo

č. 02/2017/OKV

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku mezi níže uvedenými smluvními stranami.

I

Deklarace smluvních stran

  - Název	: Město Rumburk

se sídlem	: Městský úřad, Třída 9. května 1366/48, 408 01 Rumburk

IČ	: 00261602

DIČ	: CZ00261602

bank. spojení	: Komerční banka a.s., pobočka Rumburk

číslo účtu	: 78-5141630287/0100

zastoupena	: místostarostou Ing. Aloisem Kittlem

dále jen „o b j e d n a t e l“

  - Název 	: ..............................................................

se sídlem	: ..............................................................

IČO	: ..............................................................

bank. spojení	: ..............................................................

číslo účtu	: ..............................................................

zastoupena   	  : ..............................................................

dále jen  „z h o t o v i t e l“

II

Osoby oprávněné jednat za smluvní strany

v plnění této smlouvy dle vymezení dále uvedeného

2.1. 	K provedení díla a technickým řešením zakázky jsou oprávněni:

Za objednatele: Bc. Libor Šimeček - vedoucí odboru komunálních věcí

Za zhotovitele: ………………………………………………………….

2.2. 	Soupis provedených prací je oprávněn podepsat a potvrdit správnost:

Za objednatele: Bc. Jiří Tillner - referent odboru komunálních věcí

Za zhotovitele: ………………………………………………………….

### III

Předmět díla

  - Název akce: 	„Lokální výspravy na komunikacích v Rumburku 2017“.

  - Popis díla: Předmětem díla uvažovaným v této smlouvě jsou lokální výspravy komunikací v Rumburku v rozsahu požadavku objednatele za jednotkové ceny, které jsou specifikovány ve výkazu výměr, který je součástí této smlouvy (příloha č. 1).

  - Smlouva na dílo se sjednává v dalším textu na základě předpokládaného rozsahu prací. Pokud bude vyvolána reálným stavem změna, budou všechna ustanovení smlouvy, týkající se předmětu, termínu zhotovení a ceny změněna dodatkem k této smlouvě.

IV

Provedení díla

  - Součinnost ze strany objednatele:

    - Objednatel předá zhotoviteli seznam požadovaných lokálních výsprav včetně požadovaného typu výspravy na základě předávacího protokolu, příloha č. 2.

    - Odborným stavebním dozorem objednatele je pro dílo z této smlouvy objednatelem ustanoven Bc. Jiří Tillner.

    - Nepodstatnými náležitostmi se v této smlouvě určují všechna ujednání mimo termín splnění díla a cena díla a kvalita díla.

    - Objednatel převezme dílo po jeho dokončení bez vad a nedodělků, nejpozději do 5 dnů po vyzvání zhotovitelem.

  - Součinnost ze strany zhotovitele:

    - K předání staveniště dojde nejpozději do 5-ti dnů od předání seznamu požadovaných lokálních výsprav.

    - Zhotovitel je povinen na své náklady a své nebezpečí zhotovit dílo výše popsané v termínu dále ujednaném.

    - Kdykoli o to objednatel požádá, umožnit mu kontrolu díla a dále spolupracovat se stavebním odborným dozorem, kterého objednatel určil.

    - Zhotovitel na vyžádání objednatele dodá jím požadované zkoušky a atesty na výrobky.

    - Zhotovitel provede práce dle platných norem, v souladu s předpisy BOZP a PO s důrazem na dodržení technologických postupů kvality a jakosti prací.

    - Zhotovitel zabezpečí po celou dobu provádění díla stanoviště přenosným dopravním značením ve smyslu Technických podmínek TP 66 "Zásady pro přechodné dopravní značení na pozemních komunikacích".

    - Zhotovitel bude průběžně zajišťovat úklid pracoviště v průběhu plnění díla a je povinen odstraňovat na své náklady veškeré odpady, které vzniknou při provádění díla.

    - Veškerý vyfrézovaný materiál bude odvezen na místo určené objednatelem.

    - Zhotovitel se zavazuje realizovat opravy dle seznamu požadovaných výsprav (předávací protokol, příloha č. 2) nejpozději do 16-ti dnů od předání staveniště, pokud nedojde k jiné dohodě.

V

Cena za dílo

5.1.	Celková nabídková cena a jednotkové ceny za úkony prováděné zhotovitelem jsou uvedeny v příloze č.1 této smlouvy.

  - Jednotkové ceny jsou stanoveny jako ceny nejvýše přípustné, platné po celou dobu plnění této smlouvy.

  - Celková nabídková cena byla stanovena na základě předpokládaného množství lokálních výsprav. Tato cena sloužila pouze pro vyhodnocení nabídek v rámci zadávacího řízení a je pro objednatele i dodavatele orientační. Celková roční cena služby bude odpovídat skutečnému množství a typu lokálních výsprav.

  - Jednotkové ceny uvedené v příloze č. 1 této smlouvy zahrnují veškeré náklady nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu splnění předmětu smlouvy včetně všech rizik a vlivů během jejího provádění. Ceny zahrnují: veškerou dopravu, frézování nebo vybourání povrchu vozovky, provedení spojovacího postřiku, položení asf. koberce, přetření všech styčných spár emulzí s podrcením, provedení kontrolních zkoušek, dopravní značení částečné uzavírky, včetně označení pracoviště, zajištění veškerých rozhodnutí souvisejících s prováděnými pracemi (zvláštní užívání, povolení částečné uzavírky apod.) a jakékoli další nezbytné náklady nutné k řádnému, úplnému a kvalitnímu splnění předmětu smlouvy.

VI

Platební a zúčtovací podmínky

  - Provedené výspravy budou fakturovány na základě vzájemně odsouhlaseného soupisu provedených prací (předávací protokol, příloha č. 2).

  - Splatnost faktury (daňového dokladu) je stanovena na 21 kalendářních dní od doručení objednateli.

  - Peněžitý závazek (úhrada faktury) objednatele se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka připsána na účet zhotovitele.

  - Platby budou provedeny výhradně bezhotovostním převodem v Kč.

VII

Termín zhotovení díla

7.1.	Smlouva se uzavírá na dobu od podpisu smlouvy do 31.12.2017.

VIII

Záruka na dílo

  - Zhotovitel poskytuje záruku na dílo v délce 24 měsíců od data předání díla bez vad a nedodělků.

IX

Smluvní pokuty, sankce

  - Zhotovitel uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,-Kč za každý i započatý den prodlení s předáním a převzetím díla (jednotlivých ucelených částí) bez vad a nedodělků z důvodu ležících na jeho straně. Toto platí i pro dílčí dohodnuté termíny. Objednatel má právo uplatnit u zhotovitele případné škody, vzniklé z nedodržení termínu dokončení, pokud převýší výši smluvní pokuty.

  - Při prodlení s odstraněním vad díla (jednotlivých ucelených částí) a nedodělků je povinen zaplatit zhotovitel objednateli za každou vadu a nedodělek a den prodlení smluvní pokutu ve výši 2.000,-Kč.

  - Objednatel v případě prodlení s úhradou peněžních závazků zaplatí zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,03 % za každý započatý týden prodlení.

X

Závěrečná ujednání

  - Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, každý stejnopis má platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží po dvou stejnopisech.

  - Práva a povinnosti z této smlouvy, přechází na právní nástupce obou smluvních stran.

  - Smluvní strany prohlašují, že obsah smlouvy odpovídá jejich souhlasnému, svobodnému a vážně myšlenému projevu, což potvrzují svými podpisy.

V Rumburku dne ………………	                 V .....................dne………………

……………………………………		……………………………………              objednatel                                                               zhotovitel