SMLOUVA O DÍLO

Číslo 20/2017/OKV

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. z.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

ve znění pozdějších předpisů mezi smluvními stranami:

Město Rumburk

Sídlo: Třída 9. května 1366/48, Rumburk I. PSČ 408 01.

IČ: 00261602, DIČ: CZ00261602

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Rumburk, číslo účtu: 78-5141630287/0100

Zástupce pro věci smluvní: Ing. Alois Kittl – místostarosta města

Zástupce pro věci technické: Bc. Libor Šimeček – vedoucí odboru komunálních věcí

Určený technický dozor: Petr Svoboda, DiS, referent odboru komunálních věcí

č. telefonu: 412 356 231, mobil 702 194 336

(dále jen jako Objednatel)
a

Zhotovitel:

……..

Sídlo: …..

IČ: ….., DIČ: ……,

Registrace: …….

Bankovní spojení: ……

Zmocněnec ve věcech smluvních a technických: ……

č. telefonu: ……, mobil: ……

Určený technický dozor: ……

č. telefonu: ……, mobil: ……

(dále jen jako „Zhotovitel“)

I. Předmět Smlouvy

Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele za podmínek níže uvedených dílo: „RUMBURK – veřejné osvětlení v ul. Na Příkopech – koordinace s obnovou distribuční sítě NN spol. ČEZ Distribuce, a.s.“.

Dílo bude provedeno podle poskytnuté projektové dokumentace zpracované spol. VAMA s.r.o., přičemž je jeho obsah je definován takto:

a) SO 01 – Nový rozvod V.O. v ul. Na Příkopech, ul. Malá - montáž.

(dále jen „Dílo“).

II. Cena díla a platební podmínky

1.  Smluvní strany se dohodly, že celková cena díla bude ve výši = ……………, - Kč (bez DPH).

/ slovy: = ……………………………………………………… (bez DPH) /.

- 1/3 -

2.  Platební podmínky:

- Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu po úplném dokončení díla, resp. po předání dokončeného díla objednateli – na základě zápisu o předání a převzetí díla objednatelem. Objednatel se zavazuje přistoupit k převzetí díla na základě výzvy zhotovitele – ve lhůtě do tří pracovních dnů od prokazatelného doručení výzvy.

- Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01 % z celkové ceny díla, a to za každý i započatý den prodlení s provedením, resp. předáním díla objednateli. Maximální výše pokuty se sjednává ve výši 10 % z celkové ceny díla.

- Případné vícepráce nebo změny rozsahu díla požadované ze strany objednatele musí být předem vzájemně odsouhlaseny, zapsány ve stavebním deníku a podepsány zástupci obou smluvních stran. Tento zápis bude podkladem pro vyhotovení změnového protokolu, včetně odpovídající úpravy ceny díla.

- Pro případ, že dílo bude vykazovat v době jeho předání, resp. v době předání případných ucelených částí díla vady (nedodělky), se sjednává odložení splatnosti odměny zhotovitele za již předaný předmět plnění, a to až do doby odstranění těchto vad (nedodělků). Rozsah pozastávky a termín odstranění budou upřesněny zápisem při předání díla.

- O předání a převzetí Díla bude Smluvními stranami vyhotoven předávací protokol.

III. Termín zhotovení díla

- Dílo bude Zhotovitelem zahájeno nejpozději v termínu: dnem podpisu smlouvy o dílo.

- Termín plnění (předání a převzetí dokončeného díla) dle požadavku objednatele: 31.12.2017.

IV. Podmínky provedení díla

Zhotovitel:

- se zavazuje zajistit koordinaci provádění prací (vypínání distribuční sítě VN apod.) se související stavbou spol. ČEZ Distribuce, a.s. – položka IE-12-4004180.

- se zavazuje dodržovat při provádění díla bezpečnost práce a hygienické předpisy,

- zajistí výchozí revizní zprávu, dokumentaci skutečného provedení, zaměření a předání objednateli,

- zajistí zprovoznění a předání hotového díla objednateli,

- součástí dokladů k předání díla budou doklady o jakosti použitých materiálů – prohlášení o shodě,

- je povinen vést ode dne převzetí staveniště stavební deník. Ve stavebním deníku budou zapisovány veškeré skutečnosti, které mají vliv na plnění předmětu této smlouvy.

- je povinen kdykoliv na požádání předložit objednateli nebo technickému dozoru objednatele stavební deník a umožnit jim zápis do tohoto deníku. Na zápisy provedené jednou smluvní stranou musí druhá strana reagovat zápisem do deníku nejpozději do tří dnů, jinak se má za to, že údaj zapsaný je pravdivý.

Objednatel:

- předá zhotoviteli projektovou dokumentaci stavby s názvem:

„RUMBURK – veřejné osvětlení v ul. Na Příkopech – koordinace s obnovou distribuční sítě NN spol. ČEZ Distribuce, a.s.“.

a) PD – stupeň DÚR, včetně technických specifikací světelných míst,

b) PD – stupeň pro provádění stavby.

- předá zhotoviteli prostor staveniště nejpozději do sjednaného termínu zahájení prací – se zápisem do stavebního deníku vedeného zhotovitelem stavby.

- je oprávněn prostřednictvím v této smlouvě určených osob provádět průběžnou kontrolu provádění díla.

- souhlasí s převzetím dokončeného díla i před uplynutím dohodnutého termínu plnění.

- souhlasí s tím, že veškeré vlastním technickým dozorem odsouhlasené vícepráce znamenají změnu smlouvy, a proto musí být písemně dohodnuty osobami oprávněnými jednat ve věcech této smlouvy, a to buď zápisy ve stavebním deníku, nebo na samostatných dodatcích ke smlouvě.

- 2/3 -

V. Záruka za jakost díla

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v kvalitě odpovídající účelu smlouvy, právním předpisům a všem závazným technickým normám upravujících technické požadavky ve vztahu k předmětu plnění.

2. Doba záruky za provedené dílo činí 24 měsíců od data předání díla. Dílo se považuje za předané od okamžiku podepsání protokolu o předání a převzetí díla.

3. Právo z odpovědnosti za vady, které jsou zřejmé již při předání a převzetí díla, musí objednatel uplatnit nejpozději do 7 pracovních dnů po předání díla.

4. Smluvní strany se dále dohodly, že budou-li při předání na Díle viditelné vady či nedodělky, k předání a převzetí Díla dojde až po jejich odstranění. O této skutečnosti bude Smluvními stranami sepsán záznam. Náklady na odstranění vad nese Zhotovitel.

VI. Vlastnické právo k dílu

Vlastnické právo ke zhotovenému dílu má od samého počátku objednatel. Nebezpečí škody na prováděném díle nese zhotovitel, okamžikem předání a převzetí díla přechází nebezpečí škody na objednatele.

VII. Závěrečná ustanovení

1. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

2. Tato Smlouva a vztahy z ní vyplývající se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

3. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této smlouvy, pokud nemůže z příčin na straně Objednatele ani v náhradním termínu vykonávat práce na díle. Vzniklé náklady vypořádá s objednatelem tak, že vystaví fakturu do 30 dnů po odstoupení od smlouvy. Na stavbě bude zhotovitel pokračovat po sepsání nové smlouvy o dílo.

4. Smlouva byla vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží dvě vyhotovení a Zhotovitel jedno vyhotovení.

5. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že si Smlouvu před jejím podpisem přečetly, s jejím obsahem souhlasí, a tato je sepsána podle jejich pravé a skutečné vůle, srozumitelně a určitě, nikoli v tísni za nápadně nevýhodných podmínek.

V Rumburku, dne : .....................                                   V Děčíně, dne : …....................

…..................................................................                 …................................................................

za objednatele: Ing. Alois Kittl – místostarosta                          za zhotovitele: ……

- 3/3 -