Smlouva o dílo

č.   /2015/OKV

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku mezi níže uvedenými smluvními stranami.

I

Deklarace smluvních stran

  - Název	: Město Rumburk

se sídlem	: Městský úřad, Třída 9. května 1366/48, 408 01 Rumburk

IČ	: 00261602

DIČ	: CZ00261602

bank. spojení	: Komerční banka a.s.,pobočka Rumburk

číslo účtu	: 78-5141630287/0100

zastoupena	: Ing. Alois Kittl, místostarosta města

dále jen „o b j e d n a t e l“

  - Název 	: ..............................................................

se sídlem	: ..............................................................

IČO	: ..............................................................

DIČ	: ..............................................................

bank. spojení	: ..............................................................

číslo účtu	: ..............................................................

zastoupena   	  : ..............................................................

dále jen  „z h o t o v i t e l“

II

Osoby oprávněné jednat za smluvní strany

v plnění této smlouvy dle vymezení dále uvedeného

2.1. 	K provedení díla a technickým řešením zakázky jsou oprávněni:

Za objednatele: Bc. Libor Šimeček - vedoucí odboru komunálních věcí

Za zhotovitele: ………………………………………………………….

### III

Předmět díla

  - Název akce: 	„Oprava povrchu chodníku – Tř. 9. května“.

  - Popis díla: Předmětem díla uvažovaným v této smlouvě jsou stavební práce – oprava povrchu chodníku v ulici Tř. 9. května dle projektové dokumentace.

  - Místo plnění: Chodník Tř. 9. května v Rumburku od Policie ČR k Žitné ulici v katastrálním území Rumburk.

  - Smlouva na dílo se sjednává v dalším textu na základě předpokládaného rozsahu prací. Pokud bude vyvolána reálným stavem změna, budou všechna ustanovení smlouvy, týkající se předmětu, termínu zhotovení a ceny změněna dodatkem k této smlouvě.

IV

Provedení díla

  - Součinnost ze strany objednatele:

    - Objednatel předá zhotoviteli staveniště, vč. ploch pro zařízení staveniště.

    - Odborným stavebním dozorem objednatele je pro dílo z této smlouvy objednatelem ustanoven Bc. Jiří Tillner.

    - Nepodstatnými náležitostmi se v této smlouvě určují všechna ujednání mimo termín splnění díla, ceny díla a kvality díla.

    - Objednatel převezme dílo po jeho dokončení bez vad a nedodělků, nejpozději do 5 dnů po vyzvání zhotovitelem.

  - Součinnost se strany zhotovitele:

    - Zhotovitel je povinen na své náklady a své nebezpečí zhotovit dílo výše popsané v termínu dále ujednaném.

    - Kdykoli o to objednatel požádá, umožnit mu kontrolu díla a dále spolupracovat s odborným stavebním dozorem, kterého objednatel určil.

    - Ihned po podpisu smlouvy zavést na stavbě stavební deník s tímto ujednáním k zápisům v něm:

- Odborný stavební dozor objednatele a případně i objednatelem zmocněná osoba budou vyznačovat do stavebního deníku své připomínky a požadavky na průběh zhotovení díla.

- Zhotovitel bude do stavebního deníku zapisovat věci obvyklé a důležité pro dokumentaci průběhu stavby.

- Zápisy objednatele, nebo jím jmenovaného odborného stavebního dozoru objednatele, se považují za závazné pokyny pro zhotovitele, a pokud se budou týkat víceprací nezahrnutých v technickém popisu, jsou závazkem objednatele projednat tyto pokyny a tím provést dodatek ke smlouvě, jak výše ujednáno.

- Rovněž tak zápisy provedené do stavebního deníku zhotovitelem se považují, pokud to povaha obsahu těchto zápisů bude vyjadřovat, za upozornění objednatele zhotovitelem na nevhodnou povahu věcí dodaných objednatelem, anebo na nevhodnost pokynů tímto způsobem předaných. Objednatel se zavazuje tyto rozpory bez zbytečných průtahů odstranit.

    - Zhotovitel provede práce dle platných norem, v souladu s předpisy BOZP a PO s důrazem na dodržení technologických postupů kvality a jakosti prací.

    - Zhotovitel bude průběžně zajišťovat úklid staveniště v průběhu plnění díla a je povinen odstraňovat na své náklady veškeré odpady, které vzniknou při provádění díla.

V

Cena za dílo

5.1.	Celková cena díla je sjednána dohodou ve smyslu § 2 odst. 2 zákona o cenách č. 526/90 Sb., dle popisu díla v odst. III. ve výši částky:

Dohodnutá cena bez DPH		………………………,- Kč

DPH 21%				………………………,- Kč

Dohodnutá cena včetně DPH  	………………………,- Kč

  - Uvedená cena zahrnuje práce specifikované v předmětu díla této smlouvy, a je stanovena jako cena nejvýše přípustná.

  - Jednotkové ceny stavebních prací a dodávek uvedené v přiložené cenové nabídce jsou pevné do doby ukončení díla.

  - Obě strany se dohodly, že dohodnutá cena díla může být změněna, dojde-li během provádění díla k vícepracem příp. méněpracem, změnám, doplňkům nebo rozšíření či zmenšení předmětu díla daného oddílem III. této smlouvy. Tyto vyplynou buď ze strany objednatele, nebo z nepředvídaných skutečností, které nebyly, ani při vynaložení odborné znalosti nemohly být zhotoviteli před podpisem této smlouvy známy.

VI

Platební a zúčtovací podmínky

  - Objednatel neposkytuje zálohu na plnění veřejné zakázky. Provedené práce budou fakturovány na základě vzájemně odsouhlaseného soupisu provedených prací k termínu předání a převzetí dokončeného díla.

  - Splatnost faktury (daňového dokladu) je stanovena na 21 kalendářních dní od doručení objednateli.

  - Peněžitý závazek (úhrada faktury) objednatele se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka připsána na účet zhotovitele.

  - Platby budou provedeny výhradně bezhotovostním převodem v Kč.

VII

Termín zhotovení díla

7.1.	Termínem sjednaným a tedy závazným z této smlouvy je ujednán a smlouvou potvrzen termín:

Zahájení	podpisem smlouvy

Dokončení	do 30.11.2015

VIII

Záruka na dílo

  - Zhotovitel poskytuje záruku na dílo v délce 24 měsíců od data předání díla bez vad a nedodělků.

IX

Smluvní pokuty, sankce

  - Zhotovitel uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,-Kč za každý i započatý den prodlení s předáním a převzetím díla bez vad a nedodělků z důvodu ležících na jeho straně.

  - Objednatel v případě prodlení s úhradou peněžních závazků zaplatí zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,03 % za každý započatý týden prodlení.

X

Závěrečná ujednání

  - Při předání dokončené stavby objednateli bude předána vedle nezbytných dokumentů o průběhu stavby. Součástí stavby budou veškeré zkoušky, revize, atesty.

  - Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, každý stejnopis má platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží po dvou stejnopisech.

  - Práva a povinnosti z této smlouvy, přechází na právní nástupce obou smluvních stran.

  - Smluvní strany prohlašují, že obsah smlouvy odpovídá jejich souhlasnému, svobodnému a vážně myšlenému projevu, což potvrzují svými podpisy.

Příloha:

- Soupis prací

V Rumburku dne 			                V .....................dne………………

……………………………………		……………………………………              objednatel                                                               zhotovitel